## Slide 1: Zwischenpräsentation 1, Semesterarbeit 5 PoC: Kubernetes-basierter Developer Hub
Donnerstag, 28. Mai 2026 Einsiedeln
Miguel Schneider, miguel.schneider@iseag.ch

## Slide 2: Sprint 1, Ziele
#1 - Prepare the Repository Structure for the Project
#2 - Create the Introduction and Project Documentation Structure
#3 - Evaluate and Compare Developer Hub Solutions
#4 - infra: Build the Initial Kubernetes Cluster Environment

## Slide 3: Evaluation Developer Hubs
Platform | Fokus
Backstage | Flexibilität & Erweiterbarkeit
Red Hat Developer Hub (RHDH) | Enterprise & Support
Port | Benutzerfreundlichkeit

## Slide 4: Evaluation Developer Hubs
Kriterium | Backstage | RHDH | Port
Kubernetes integration | 5 | 5 | 3
Self-Hosting | 5 | 5 | 2
Erweiterbarkeit | 5 | 4 | 3
Benutzerfreundlichkeit | 3 | 4 | 5
Dokumentation & Community | 5 | 4 | 3
Enterprise-Funktion | 4 | 5 | 4
Betriebsaufwand | 3 | 2 | 5
Kosten | 5 | 2 | 3
KI-Integration | 5 | 4 | 3
Punkte | Bedeutung
1 | Kaum geeignet
2 | Eingeschränkt
3 | Genügend
4 | Gut geeignet
5 | Sehr Gut geeignet

## Slide 5: Evaluation Developer Hubs
Plattform | Bewertung
Backstage | 40
Red Hat Developer Hub (RHDH) | 35
Port | 31
+ Hohe Flexibilität
+ Sehr gute Kubernetes-Integration
+ Zukunftssichere Plugin-Architektur
+ Gute Community und Dokumentation
+ Gute Grundlage für KI-Integrationen

## Slide 6: Evaluation Developer Hubs
Warum wurde nichts von Microsoft bei der Evaluation Berücksichtigt?
  Microsoft bietet aktuell kein eigenes vollständiges Developer-Hub-Portal an
  Microsoft empfiehlt Backstage in Kombination mit Azure-Diensten

## Slide 7: Nächste Schritte und Ziele
Nächster Sprint: 19.06.2026 / 22.06.2026
Kubernetes Umgebung vorbereiten
Backstage Deployment
Repository-Integration
Kubernetes- und CI/CD-Anbindung
Dokumentation

## Slide 8: Anpassungen der Risiken
R4 - Zeitmanagement / Projektumfang
  Pollen-Allergie / Gesundheit Nicht erreichen von Issue #4
    Massnahme -> Wird nichts weiteres Unternommen.

## Slide 9: Fragen?