## Slide 2: Chaos pur

## Slide 3: Chaos pur geschüttelt, nicht sortiert.

## Slide 4: Kick-off Semesterarbeit 5 PoC: Kubernetes-basierter Developer Hub
Mittwoch, 06. Mai 2026 Zürich
Miguel Schneider, miguel.schneider@iseag.ch

## Slide 5: Ausgangslage
Verteilte Repositories aus mehreren Semestern
1
Uneinheitliche Dokumentation
2
Kein gemeinsamer Zugriffspunkt für Entwicklerressourcen
3
Bestehende Arbeiten werden kaum genutzt oder weiterentwickelt
4
Notes: Pro Semester wurde ein Repo erstellt.
Durch fortlaufende Verbesserungen, wurde bei jedem Semester die Repo Struktur verbessert, Negativ: Uneinheitliche Doku/Struktur
Entwickler arbeiten bei uns mit GitHub und Supporter mit Teams und SharePoint
Fokus auf Entwicklungen geht verloren

## Slide 6: Ausgangslage
Verteilte Repositories aus mehreren Semestern
1
Uneinheitliche Dokumentation
2
Kein gemeinsamer Zugriffspunkt für Entwicklerressourcen
3
Bestehende Arbeiten werden kaum genutzt oder weiterentwickelt
4
Kein zentraler Überblick
Schwer verständlich & kaum wiederverwendbar

## Slide 7: Zielbild
Zentrale Plattform für alle Entwicklerressourcen
Einheitlicher Zugriff auf Projekte & Dokumentation
Strukturierte und wiederverwendbare Repository-Sammlung
Geschützte, lokal betriebene Umgebung

## Slide 8: Ziele
Aufbau eines lokalen Kubernetes-Clusters (z. B. Minikube)
Evaluation und Auswahl eines geeigneten Developer Hubs
Deployment des Developer Hubs im Cluster
Integration von mindestens 4 bestehenden Repositories
Dokumentation & optionale KI-Evaluierung

## Slide 9: Risiken
Kubernetes-Komplexität → mögliche Verzögerungen
Unklare Tool-Auswahl → falscher Developer Hub
Integration der Repositories → unterschiedliche Strukturen
Zeitmanagement → begrenzter Projektumfang
Datenschutz & Sicherheit → kontrollierter Zugriff notwendig
Notes: Verwendung einer lokalen Umgebung
Definition klarer Evaluationskriterien (z. B. Funktionalität, Integrationsfähigkeit, Aufwand)
Analyse und Vereinheitlichung der Repository-Strukturen
Fokus auf Proof of Concept, Priorisierung der Kernfunktionen, optionale Features nur bei genügend Zeit
Ausschliesslich lokaler Betrieb, keine öffentliche Freigabe, Zugriffsbeschränkung

## Slide 10: „Sortiert, nicht geschüttelt.“
Notes: Ich nehme es jetzt… sortiert. Nicht geschüttelt.“

## Slide 11: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!
Habt ihr noch Fragen?
Notes: Merci